Załącznik nr. 3

Wzór umowy na roboty budowlane:

UMOWA Nr ....................

zawarta we Wrocławiu w dniu …............................... 2015 r.  pomiędzy:

PARAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ P.W. ŚW. OPATRZNOŚCI BOŻEJ WE WROCŁAWIU – NOWYM DWORZE  z siedzibą: NOWODWORSKA 64, 54-433 WROCŁAW, zarejestrowaną pod numerem  L.Dz. G/215/2014 – Kuria Metropolitalna, NIP: 894-259-95-73, REGON: 040080120, reprezentowaną przez:

KRZYSZTOF HAJDUN – Proboszcz,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą,

Zamówienie zostało udzielone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5) tejże ustawy.

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w związku z realizacją zadania publicznego realizowanego na podstawie Umowy NR D/WCRS/1497/1/2014-2016 o wsparcie*/powierzenie* realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Utworzenie i Prowadzenie Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej na Osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu wraz ze Wsparciem Technicznym” z dnia 17.11.2014., polegające na przebudowie i remoncie części pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru budynku Plebani rzymskokatolickiej  Parafii Pw. Opatrzności Bożej  we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 64, zgodnie z Dokumentacją Projektową (Etap – 1) – Załącznik 1.

- Prace objęte przedmiotem niniejszej umowy dotyczą pierwszego etapu (Etap - 1) robót przewidzianych dokumentacją projektową.

- Szczegółowy zakres wykonania robót, o których mowa w ust.1, określa Kosztorys ofertowy Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

- Zamawiający zastrzega, że może zrezygnować z części zamówienia opisanego w ust. 1 i 2 niniejszej umowy, w przypadku okoliczności społecznych lub gospodarczych których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

§ 2

      - Przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie do ….. od daty przekazania terenu budowy.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do napraw gwarancyjnych niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zauważonych wadach lub usterkach w wykonanych robotach, objętych niniejszą umową, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami umownymi i wytycznymi do projektowania oraz zgodnie 
z obowiązującym prawem, w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i normami.

- Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust.1, odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, jak również w sposób uwzględniający wymagania producentów urządzeń oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu Zamawiającego z jego winy 
w czasie wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do ich naprawienia w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia ich powstania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego

w terminie do 7 dni od momentu podpisania Umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne w wysokości: ….brutto, (słownie: … złotych ) w tym ................. zł netto (słownie ......... złotych) i należny podatek VAT ( … %) w wysokości … (słownie: …).

- Koszty wykonania robót mają charakter ryczałtowy.

- Wynagrodzenie umowne uwzględnia:

  - koszty robót budowlanych, dostawy i montaż urządzeń,

  - wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty następujących robót i usług:

    - koszty dokonywania niezbędnych zabezpieczeń terenu budowy i terenów przyległych, odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń i rozruchów,

    - koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji,

    - koszty sprzątania i mycia przed odbiorem częściowym lub końcowym przedmiotu umowy,

    - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od zniszczeń obiektów i prac objętych niniejszą umową, od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do terminu odbioru końcowego,

    - wszelkie inne narzuty i koszty nie wymienione z nazwy.

§ 6

  - Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu całości robót wymienionych w § 1 niniejszej umowy, w tym przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie z pozytywnym wynikiem prób i badań wymaganych dla tego typu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

  - Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót oraz otrzymania wymaganych do dokonania odbioru dokumentów, a zakończy w ciągu następnych 5 (pięciu) dni.

  - Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego zamówienia, za zgodą Zamawiającego. W takiej sytuacji rozliczenie nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego, wykazu cen ryczałtowych zawartego w kosztorysie ofertowym oraz protokołu częściowego odbioru robót zatwierdzonego przez obie strony.  Rozliczenie częściowe nie może następować częściej niż raz na miesiąc.

  - Zamawiający przeprowadzi częściowy odbiór przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakończeniu części robót od Wykonawcy.

  - Podstawą do wystawienia faktur VAT za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie bezusterkowy częściowy lub końcowy protokół wykonanych robót.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 zostanie wyliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, po uwzględnieniu ilości rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót sporządzonego na bazie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym.

  - Faktura VAT, o której mowa w ust. 5, płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za przekroczenie terminów, określonych w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub, które ujawniły się w okresie gwarancji [rękojmi] w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

- odstąpienia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania robót w wysokości - 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od daty pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie opóźnienia w zapłacie kary, potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 8

Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie 
Pani/Pan ...................., a ze strony Wykonawcy będzie Pani/Pan ........................... .

§ 9

      - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

      - Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, 
a w razie ich nieskuteczności przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U., z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami i normami, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

      - Przed rozpoczęciem robót, będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy oraz terenu przyległego, w celu wyeliminowania zagrożeń dla ludzi i mienia.

§ 10

Wszelkie zmiany zapisów umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony wniosek każdej ze stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP:

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej: 
NIP: ................................. .

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach z tego 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

__________________					_________________

/ZAMAWIAJĄCY/						/WYKONAWCA/